Управление по образованию и науке

администрации города Сочи

Краснодарского края

ПРИКАЗ

____________________                                                                           №  ____________________

г. Сочи

О внедрении автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» в образовательных организациях города Сочи

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», постановления Администрации муниципального образования город Сочи от 5 апреля 2012 №666 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости», а также в целях формирования единого информационно-образовательного пространства системы образования города Сочи

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внедрить в муниципальных общеобразовательных  организациях и дошкольных образовательных организациях города Сочи (далее – образовательные организации)  автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование» (далее АИС «СГО») в тестовом режиме в срок до 01.09.2014 г.

- Утвердить План внедрения  АИС «СГО» в образовательную систему города Сочи (Приложение 1).

- Утвердить План ввода основных данных в АИС «СГО» (Приложения 2, 3).

- Назначить координатором АИС «СГО» Степанова Сергея Григорьевича, заместителя начальника управления, администратором АИС «СГО» - муниципальное казенное учреждение Центр оценки качества образования г.Сочи (Л.Н. Полникова)

- Координатору АИС «СГО» (С.Г. Степанов) осуществлять общее координирование внедрения АИС «СГО» в образовательных организациях и в управлении по образованию и науке.

- Администратору АИС «СГО» (Л.Н. Полникова)

  - Назначить системного администратора и администратора информационной безопасности АИС «СГО».

  - Обеспечить:

- доступ специалистов управления по образованию и науке администрации города Сочи и образовательных организаций  к АИС «СГО»;

- внедрение АИС «СГО» в образовательных организациях в режиме тестовой эксплуатации;

- организацию обучения специалистов управления по образованию и науке администрации города Сочи;  координаторов и операторов образовательных организаций  работе в среде АИС «СГО» силами разработчиков программного обеспечения;

- информационно-методическое сопровождение организаций муниципальной системы образования в вопросах внедрения АИС «СГО»;

- контроль соблюдения сроков внедрения в соответствии с  утвержденным данным приказом планом ввода основных данных в АИС «СГО»;

- контроль проведения образовательными организациями мероприятий по защите персональных данных вводимых в АИС «СГО»;

- обеспечить заключение соглашений с образовательными организациями, как операторами персональных данных, регламентирующее порядок взаимоотношений сторон и использования основных сервисов информационной системы ПДн АИС «СГО».

- Ответственность за достоверность данных в АИС «СГО» возложить на руководителей образовательных организаций.

- Руководителям образовательных организаций:

  - назначить ответственных за внедрение (координатора ОО), ввод и редактирование данных (оператора ОО) АИС «СГО» в срок до 01.04.2014 г. Приказ о назначении ответственных лиц представить в МКУ Центр оценки качества образования г. Сочи в срок до 15.04.2014 г.;

  - обеспечить участие вышеуказанных лиц в инструкционно-обучающих мероприятиях по работе в среде  АИС «СГО»;

  - разработать на основании типового положения (Приложение 4) и утвердить Положение об использовании АИС «СГО» в организации в срок до 10.04.2014 г.;

  - внести изменения в должностные инструкции сотрудников, локальные акты организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в части ведения электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников учающихся, а также защиты информации;

  - обеспечить внедрение АИС «СГО» в тестовом режиме в период с 01.04.2014 г. по 31.08.2014 г.;

  - организовать обучение сотрудников организации работе в среде АИС «СГО»;

  - обеспечить ввод основных данных образовательной организации в АИС «СГО» в соответствии с утвержденным данным приказом сроком.

- Начальникам Адлерского и Лазаревского территориальных отделов управления (Н.А. Попиева, А.И. Гнусарева), начальнику отдела общего и профессионального образования управления (И.Б.Лукашова), начальнику отдела дошкольного образования (Е.А. Калугина) обеспечить контроль:

- участия ответственных сотрудников образовательных организаций в инструкционно-обучающих мероприятиях по работе в среде  АИС «СГО»;

- соблюдения сроков внедрения в соответствии с утвержденными данным приказом планом;

- соблюдения сроков ввода данных, утвержденных данным приказом.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления С.Г. Степанова.

Начальник управления						О.Н. Медведева

Приложение  1

к приказу начальника управления

от ___________ №_____

План

внедрения  АИС «СГО» в тестовом режиме в образовательную систему города Сочи

| № | Название этапа | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка системы на сервере. Создание базы данных ОУ. | Администратор АИС «СГО», разработчик ПО | март 2014г. |
|  | Обучение координаторов и операторов образовательных организаций | Администратор АИС «СГО», разработчик ПО | апрель 2014 г. |
|  | Создание базы данных сотрудников управления по образованию и науке | Администратор АИС «СГО» | май 2014 г. |
|  | Обучение сотрудников УОН | Администратор АИС «СГО» | апрель 2014г. |
|  | Предоставление отчета о ходе внедрения | Администратор АИС «СГО», координатор ОО | каждая 2-я пятница текущего месяца |
|  | Ввод основных данных общеобразовательными организациями | Руководители, координаторы организаций | до 15 мая 2014 г. |
|  | Ввод основных данных дошкольными образовательными организациями | Руководители ДОУ, координаторы в ДОУ | до 15 мая 2014 г. |
|  | Ввод и ведение расписания общеобразовательными учреждениями | Руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций | с 01 сентября 2014 г |
|  | Ввод календарно-тематического планирования общеобразовательными учреждениями | Руководители, заместители руководителей общеобразовательных организаций | июнь-август 2014 г. |
|  | Организация обучения сотрудников общеобразовательных организаций | Руководители, координаторы общеобразовательных организаций | апрель-май 2014 г. |
|  | Ввод информации о движении учащихся общеобразовательных организаций | Руководители, секретари общеобразовательных организаций | июль 2014 г. |
|  | Ввод информации о движении воспитанников дошкольных образовательных организаций | Руководители ДОУ | июнь 2014 г. |
| Начальник управления О.Н. Медведева |

Приложение  2

к приказу начальника управления

от ___________ №_____

План ввода основных данных в АИС «СГО»

для общеобразовательных организаций

| № | Название этапа | Ответственные | Предельные сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввод основных данных (создание структуры школы) в «Мастере ввода данных»: периоды учебного года; список сотрудников; список преподаваемых предметов; профили учебного плана; предельные нагрузки учебного плана; предметы, преподаваемые в параллелях; типы учебных периодов; границы учебных периодов; классы. | Координаторы, операторы общеобразовательных учреждений | до 31.05.2014 |
| 2. | Ввод баз данных обучающихся, родителей. Для обучающихся ввести: Ф.И.О., логин, пароль; дата рождения; пол; паспорт и/или свидетельство о рождении; место жительства; домашний телефон. Для родителей ввести: Ф.И.О., логин, пароль, пол. | Классные руководители и(или) операторы общеобразовательных учреждений | до 30.06.2014 |
| 3. | Ввод приказов о движении учащихся |  | До 15.08.2014 |
| Начальник управления О.Н. Медведева |

Приложение  3

к приказу начальника управления

от ___________ №_____

План ввода основных данных в АИС «СГО»

для дошкольных образовательных организаций

| № | Название этапа | Ответственные | Предельные сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввод основных данных (создание структуры ДОУ) в «Мастере ввода данных»: периоды учебного года; список сотрудников; группы. | Координатор | До 10.05.2014 |
| 2. | Ввод баз данных воспитанников, родителей. Для воспитанников ввести: Ф.И.О., логин, пароль; дата рождения; пол; свидетельство о рождении; место жительства; домашний телефон. Для родителей ввести: Ф.И.О., логин, пароль, пол. | Воспитатели или оператор | До 15.06.2014 |
| 3. | Ввод приказов о движении воспитанников | Воспитатели или оператор | До 15.08.2014 |

Начальник управления                                                             О.Н. Медведева